上海市奉贤区人民政府

沪奉府〔2009〕14号

上海市奉贤区人民政府关于

实施奉贤区2009年—2011年环境保护

和建设三年行动计划的决定

各镇、开发区，区政府各委、办、局：

为全面贯彻落实科学发展观和党的十七大提出的“建设生态文明”的要求，切实把环境保护、节能减排作为推进经济发展方式转变的重要抓手和突破口，全力创建国家环境保护模范城市，以良好的生态环境迎接2010年上海世博会，促进奉贤经济社会又好又快发展，根据《上海市2009年—2011年环境保护和建设三年行动计划的决定》要求，现就实施奉贤区2009年—2011年环境保护和建设三年行动计划（简称“第四轮环保三年行动计划”）作出如下决定：

一、抓住世博机遇，加快推进资源节约型环境友好型社会建设

今后的三年，是上海“迎世博、办世博”的重要时期，也是上海加快实现“四个率先”、加快推进经济发展方式转变的攻坚阶段。奉贤将面临新的发展机遇期和发展考验期。2010年上海世博会的辐射效应，必将为奉贤的产业发展和城镇建设提供广阔的空间。为此全区上下要进一步增强保护环境的紧迫感和使命感，要保持坚韧不拔、奋发有为的精神状态，深入贯彻落实科学发展观和可持续发展战略，着重推进奉贤“三区一基地”建设，按照“建设生态文明”的要求，坚持以人为本、环境优先，坚持以环境保护优化经济发展，更加突出主动保护环境，以迎接2010年世博会和上海创建国家环境保护模范城市为契机，充分发动和依靠全社会力量，以污染减排和环境质量改善为核心，综合运用法律、经济、技术和必要的行政手段，持续推进环境保护和生态建设，加快建设资源节约型、环境友好型社会，切实解决好人民群众最关心、最直接、最现实的环境问题，积极推进生产、消费和生活方式的转变，促进经济社会又好又快发展。使经济发展与人口、资源、环境相协调，努力把奉贤建设成为布局合理、功能协调、环境优美的现代化滨海新城。

二、突出治本为先，着力推进六大领域环境保护和建设

（一）进一步建设和完善环境基础设施，努力改善水环境质量

以污染减排和改善水质为核心，以完善污水处理系统为重点，全面推进水环境治理和保护。继续加大环保投入，推进东西部两大污水处理厂扩建和收集管网建设工程，提高污水纳管覆盖面和纳管率，继续推进污水处理设施建设，扩大污水收集覆盖面，持续改善全区水环境质量。到2010年底，COD排放总量控制在12134吨/年。加快污水处理厂污泥处理工程建设，进一步提高全区污水处理能力和水平，到2011年，污水收集系统实现全覆盖；全区污水日处理能力达28万吨；污泥基本得到安全处置；继续推进河道整治工作，加大黑臭河道整治力度，使全区水环境质量达到功能区的要求，基本消除水体黑臭现象，地表水环境功能区达标率达到100%。

（二）深入推进复合型污染治理，全面控制大气污染

以污染减排为重点，推进大气污染治理。继续推进清洁能源替代，开展重点企业燃煤电厂脱硫工作，确保大气污染物得到有效控制，环境空气质量明显改善，全面完成“十一五”二氧化硫（SO2）减排目标，到2010年底，SO2排放总量控制在4618吨/年以内。到2011年，本区环境空气质量指数（API）达到和优于二级的天数占全年90%以上，区域平均降尘量控制在6.5吨/平方公里·月以下；区大气环境重点监管企业大气污染排放稳定达标率为100%。加强扬尘污染控制和推进工作，巩固南桥中心城区的扬尘污染创建成果；完善大气环境自动监测点布设，对区大气环境重点监管企业逐步实施在线监控；继续抓好烟尘控制工作，基本消除冒黑烟现象；加强餐饮业油烟气综合整治，推进技术创新，重点解决餐饮业油烟气扰民问题。到2011年，餐饮业油烟气整治率达90%。

（三）扎实推进固体废物无害化处置，有效缓解噪声污染

积极推进居住区生活垃圾分类收集，严格按照“四分类”的新方式减少生活垃圾清运量，提高资源回收利用率。至2011年，辖区内生活垃圾无害化处置率达到95%以上；医疗废物收集和集中处置率达到100%；工业固废综合利用率达到95%。同时，积极探索有效的固体废物安全处置方法。加强道路交通噪声污染治理，推进高速公路、城市交通主干道沿线的噪声综合治理工作。到2011年，机动车、非机动车鸣号率控制在3%以下。加强建筑工地夜间施工噪声管理。对工地夜间施工产生噪声污染的违法案件查处率90%以上；同时，把工地噪声控制全面纳入工地文明施工管理中，推广降噪新型施工法。积极探索娱乐文化场所噪声防治工作。

（四）加强工业污染治理，加快产业结构调整

大力推进和完善工业区环境基础设施的建设，强化各工业区的环保管理体制，提高各工业区的环保管理水平。全面建设工业区污水收集管网，推进工业区内企业的污水管网覆盖率，到2011年工业区全部建成污水收集管网，国家公告内园区及拓展区内企业污水纳管率达100%，保留工业点内企业污水纳管率95%，非保留工业点全面完成污水基础设施建设；建立工业区环境管理机制和体系，积极推进清洁生产，加快工业区内企业的产业结构调整，大力推进循环经济。做好探索工业区的循环经济试点工作。积极鼓励企业开展清洁生产工艺。淘汰劣势企业，优化产业结构。

（五）继续加强农村环境保护，不断改善农村生态环境

结合社会主义新农村建设要求，推进农村环境保护工作。通过全面开展环境优美乡镇创建、生态示范村创建、畜禽养殖的关闭搬迁和综合治理、村庄环境综合改造等工作，进一步改善农村生态环境。到2011年，完成创建全国环境优美乡镇1个；完成创建市级生态村2-3个；加强农村面源污染治理，化学农药亩均使用量减少10%；继续完善规模化畜禽养粪便的综合利用，积极推广规模化畜禽粪尿生态还田；积极探索和努力做好自然村庄环境综合改造工作，逐步缩小城乡环境差异，提高和改善农村生态和人居环境。

（六）发挥绿色世博效应，加快生态城市建设步伐

围绕绿色世博的生态理念，按照上海市建设生态城市的总体目标，推进生态保护与建设工作，加快绿地林地建设，优化城市绿化格局，改善生态环境。到2011年，新建各类绿地300公顷，新增公共绿地面积10公顷。全区绿化覆盖率达到35%，人均公共绿地面积13.5平方米，森林覆盖率达到16%。

三、健全环保责任体系，进一步完善推进工作机制

按照“条块结合，以块为主”的推进机制，为确保全区环保三年行动计划的顺利推进，必须进一步健全环境保护和建设的责任体系，要进一步完善全区环境保护和建设协调推进机构和区、镇两级管理条块结合的推进网络。进一步强化专项工作组组长单位牵头制和责任单位负责制，更好地落实责任和形成合力。进一步落实环境质量行政首长负责制，完善环境绩效考核机制和环境问责制度，要切实履行对当地环境质量负责的职责，积极承担本辖区内环境保护和建设任务的推进实施。通过绩效管理，层层落实环境保护和建设的责任，把环境保护指标纳入政府领导班子和领导干部考核体系，评优创先活动实行环境保护“一票否决”。推进企业环保诚信体系建设，强化企业环保社会责任。

四、深入开展环境宣传教育，进一步增强公众环保意识

强化“环境保护，人人有责”的公民意识，结合迎世博、上海市创建国家环境保护模范城市，积极推进绿色学校、绿色社区等创建工作。加大环保宣传力度，充分利用“六·五”世界环境日和环保网络的功能进行环保宣传，不断提高公众对环境保护的知晓率。强化环境信息公开，增强社会舆论监督，形成全社会重视环保、参与环境建设的良好氛围。

五、加强组织领导，确保环境保护各项工作取得实效

环境保护工作事关可持续发展和人民生活质量。按照“三负责”的要求，各职能部门和各镇、开发区行政一把手真正担负起第一责任人的职责，切实加强对环境保护工作的领导。坚持“三重三评”（即在全面推进中重治本、综合治理中重机制、资金投入上重实效；环境保护的成效让市民评判，社会评价，科学数据评定）的原则，明确责任，聚焦力量，组织推进好第四轮环保三年行动计划的实施。各职能部门要加强规划统筹，加强协调与合作；要结合各自实际，创造性地开展环境保护与生态建设。要按照计划节点，加快推进各项工作，确保第四轮环境保护和建设三年行动计划取得实效。

二○○九年三月二十三日

主题词：环保  保护  建设  决定

抄    送：区委及各部门，区人大，区政协，区法院，区检察院。

上海市奉贤区人民政府办公室   二ΟΟ九年三月二十三日印发

签发：徐剑萍          核稿：陈建庆           校对：张  华

（此件共印10份）