上海市奉贤区环境保护和环境建设协调推进委员会办公室文件

沪奉环推〔2015〕1号

关于印发上海市奉贤区2015-2017年环境保护和建设三年行动计划项目表的通知

各镇人民政府、开发区管委会、奉浦社区办事处、金海社区办事处、各区属公司、区政府各部门：

为细化落实《上海市奉贤区2015-2017年环境保护和建设三年行动计划》（沪奉府办〔2015〕2号），经区政府同意，现将《上海市奉贤区2015-2017年环境保护和建设三年行动计划项目表》印发给你们，请按照执行。

附件：上海市奉贤区2015-2017年环境保护和建设三年行动计划项目表

2015年3月20日

上海市奉贤区环境保护和环境建设协调推进委员会办公室  2015年3月20日印发

附件

上海市奉贤区2015—2017年环境保护

和建设三年行动计划项目表

上海市奉贤区环境保护和环境建设协调推进委员会办公室

2015年3月20日

水环境保护专项项目汇总清单

组长单位：区水务局

副组长单位：区环保局、区经委

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 确保饮用水安全 |  | 1-1 | 饮用水水源二级保护区内直排污染源截污纳管工作。 | 2017 | 区水务局、南桥镇、庄行镇 |
|  |  | 1-2 | 饮用水源二级保护区产业结构调整。 | 2017 | 区经委、区环保局、南桥镇、庄行镇 |
| 完善基础设施建设 |  | 1-3 | 完成44.97公里污水管网建设。 | 2017 | 区水务局 |
|  |  | 1-4 | 强化城中村和城乡结合部污水截流收集。 | 2017 | 区水务局 |
|  |  | 1-5 | 建成区直排污染源截污纳管。 | 2015 | 区水务局 |
|  |  | 1-6 | 奉贤东部污水处理厂提标改造工程（12万立方米/天，一级A）。 | 2017.6 | 区水务局 |
|  |  | 1-7 | 奉贤西部污水处理厂提标改造和扩建工程（20万立方米/天，一级A）。 | 2017.6 | 区水务局 |
|  |  | 1-8 | 污泥处理工程（新建100立方米/日）。 | 2016 | 区水务局 |
| 河道治理和水系管理 |  | 1-9 | 完成巨潮港等45公里河道综合整治，深入推进中小河道整治。 | 2017 | 区水务局 |
|  |  | 1-10 | 推进约358条255公里中小河道轮疏。 | 2017 | 区水务局、各镇（开发区、社区、区属公司） |
| 控制城市化地区面源污染 |  | 1-11 | 试点实施南桥、奉浦地区居住小区排水系统的旱流截污改造。 | 2017 | 区水务局、南桥镇、奉浦社区 |

大气环境保护专项项目汇总清单

组长单位：区环保局

副组长单位：区发改委、区经委、区建交委

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化能源结构 |  | 2-1 | 2015年底前完成中小燃煤锅炉和窑炉的清洁能源替代或调整关停。 | 2015 | 区经委、区发改委、区环保局、区质监局、区建交委、区财政局、各镇（开发区、区属公司） |
|  |  | 2-2 | 到2015年基本取消区域内经营性小茶炉、小炉灶等分散燃煤（或其他高污染燃料）设施，2016年前全面完成。 | 2016 | 区环保局、区质监局、各镇（开发区） |
|  |  | 2-3 | 完成楚华热电（4台，45蒸吨）清洁能源替代或调整关停。 | 2017 | 区环保局、化工分区 |
|  |  | 2-4 | 完成南桥新城分布式能源站项目建设。 | 2017 | 南桥新城 |
| 深化工业挥发性有机物处理 |  | 2-5 | 推进汽车涂装、船舶涂装、涂料生产、印刷等行业VOCs废气达标排放治理，完成21家VOCs重点排放企业VOCs治理。 | 2017 | 区环保局、各镇（开发区） |
|  |  | 2-6 | 有机化工原料制造、合成材料等六个行业重点企业按照规程，实施LDAR和开停工维检修期间的VOCs控制措施。 | 2017 | 区环保局、各镇（开发区） |
| 加大流动源污染控制 |  | 2-7 | 积极开展公共自行车租赁工作，建立自行车租赁系统。 | 2017 | 区建交委 |
|  |  | 2-8 | 建成充电桩100个。 | 2015 | 区建交委 |
|  |  | 2-9 | 2015年底前全面淘汰辖区内黄标车，开展综合治理措施推进老旧车淘汰。 | 2017 | 区建交委 |
|  |  | 2-10 | 开展非道路移动机械调查工作，启动高污染非道路移动机械污染治理和淘汰更新 | 2015 | 区质监局、区建交委、区农委、区环保局 |
| 深化扬尘污染防治 |  | 2-11 | 大力推进装配式建筑项目建设。 | 2017 | 区建交委、区规土局、区房管局、区发改委 |
|  |  | 2-12 | 符合建设管理部门要求的建筑工地推进安装扬尘污染在线监控体系统。 | 2017 | 区建交委、区环保局 |
|  |  | 2-13 | 全市拆房工地加强扬尘污染控制，落实降尘措施。 | 2017 | 区房管局、区环保局 |
|  |  | 2-14 | 全市市政工地加强扬尘污染控制，落实降尘措施。大型市政工地推进安装扬尘污染在线监控系统 | 2017 | 区建交委 |
|  |  | 2-15 | 工业企业燃料、原料、产品堆场加强扬尘控制，落实降尘措施。 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 2-16 | 开展内港散货（煤渣、灰渣、砂石料）码头堆场扬尘污染整治工作。 | 2017 | 区建交委 |
|  |  | 2-17 | 开展“扬尘污染控制区”复验与创建工作。 | 2017 | 区建交委、区环保局、区绿化市容局、区房管局 |
|  |  | 2-18 | 推进渣土运输车辆、船舶密闭防漏改造，实施对违法违规行为的整治工作 | 2017 | 区绿化市容局、区建交委 |
|  |  | 2-19 | 2015年实现道路冲洗率达到45%以上；2017年达到48%。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 2-20 | 基本取消露天敞开式石材加工工艺。 | 2017 | 区环保局、各镇（开发区） |
| 推进社会生活源整治 |  | 2-21 | 规范汽车维修行业管理，禁止露天喷涂和露天干燥。 | 2017 | 区环保局、各镇（开发区） |
|  |  | 2-22 | 2016年底前完成无溶剂回收装置的开启式干洗机更新改造。 | 2016 | 区环保局 |
|  |  | 2-23 | 城市化地区大中型餐饮服务场所全部安装高效油烟净化装置。 | 2017 | 区环保局 |

土壤污染防治专项项目汇总清单

组长单位：区环保局

副组长单位：区规土局、区绿化市容局、区经委

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展污染场地基础状况调查 |  | 3-1 | 完成污染场地基础环境状况调查。 | 2017 | 区环保局、区规土局、区经委 |
| 积极开展土壤修复 |  | 3-2 | 启动原塘外化工区土壤修复。 | 2017 | 区绿化市容局、区规土局、奉城镇 |

固废污染防治专项项目汇总清单

组长单位：区绿化市容局

副组长单位：区环保局

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续完善生活垃圾分类收集、运输和处理体系 |  | 4-1 | 推进生活垃圾减量分类工作，到2017年全区城镇化地区居住小区生活垃圾分类基本全覆盖。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 4-2 | 生活固体废弃物综合处置中心建设（1000吨/日）。 | 2015 | 区绿化市容局 |
|  |  | 4-3 | 新建生活垃圾小型压缩站49座。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 4-4 | 加强生活垃圾处置中心的环境保护日常管理，做好焚烧余热利用工作。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 4-5 | 规范建筑垃圾临时堆点管理。 | 2017 | 区绿化市容局、区建交委、各镇（开发区) |
| 完善工业固废和危险废物综合利用与处置体系 |  | 4-6 | 探索建立工业园区内危废管理平台。 | 2017 | 区环保局、各镇（开发区)、各工业园区 |
|  |  | 4-7 | 探索建立工业固废收运体系。 | 2017 | 区环保局、区绿化市容局 |
|  |  | 4-8 | 上海市奉贤区化工分区危险废物集中处置项目。 | 2017 | 化工分区 |

产业转型和工业污染防治专项项目汇总清单

组长单位：区经委

副组长单位：区环保局、区发改委、区规土局

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 严格产业准入管理体系 |  | 5-1 | 强化源头控制，严格项目准入管理，在项目落地上严格按规划落实。 | 2017 | 区行政服务中心、区环保局 |
| 加快产业转型和结构调整 |  | 5-2 | 江海经济园区整体转型。 | 2017 | 区经委、区发改委、区规土局、南桥镇 |
|  |  | 5-3 | 重点行业产业结构调整，计划每年完成45家左右企业产业结构调整。 | 2017 | 区经委 |
|  |  | 5-4 | “198”土地减量工作。 | 2017 | 区规土局、区发改委、区经委、区房管局、工商奉贤分局、区农委 |
| 加强工业污染源治理 |  | 5-5 | 逐步建立重金属工业废水监测体系。 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 5-6 | 完成14个工业区块规划环评。 | 2017 | 区环保局、各镇（开发区) |
| 推进清洁生产 |  | 5-7 | 完成钢铁、水泥、化工、石化、有色金属等五大重点行业企业的清洁生产审核。 | 2015 | 区经委、区环保局 |
|  |  | 5-8 | 完成钢铁、水泥、化工、石化、有色金属等五大重点行业企业的清洁生技术改造。 | 2017 | 区经委、区环保局 |
|  |  | 5-9 | 全区60家工商领域企业参与自愿性清洁生产审核。 | 2017 | 区经委 |
| 完善园区基础设施和环境管理体系 |  | 5-10 | 建成区外104地块工业企业100%纳管。 | 2017 | 区水务局 |
| 推进生态工业园区建设 |  | 5-11 | 推进工业综合开发区、星火开发区、化工分区生态工业园区建设。 | 2017 | 区环保局、相关工业园区 |

农业与农村环境保护专项项目汇总清单

组长单位：区农委

副组长单位：区建交委、区水务局

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要内容 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合防治养殖业污染 |  | 6-1 | 编制并实施本区畜禽规模养殖布局规划，推进不规范中小养殖场（户）淘汰关停。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-2 | 开展生猪养殖减量提质工作，养殖量由64.77万头削减至25万头（以2013年为基数）。 | 2017 | 区农委、各镇（社区、开发区、区属公司） |
|  |  | 6-3 | 完成3家以上规模化畜禽养殖场污染减排治理。 | 2017 | 区农委 |
| 农业面源污染防治 |  | 6-4 | 推广使用有机肥7.3万吨。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-5 | 推广测土配方施肥20.1万亩次，缓释肥0.725万亩次 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-6 | 推进水肥一体化1.1万亩次。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-7 | 新增1个万亩农作物病虫害统防统治综合示范点，推进新型高效植保机械。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-8 | 推广应用高效低毒低残留农药105万亩次。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-9 | 推进绿色防控技术6.3万亩次。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-10 | 建立50个农业生产废弃物回收点并正常运行。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-11 | 推广绿肥种植13万亩次，深耕晒垡4.5万亩次。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 6-12 | 推广秸秆机械化还田45万亩次。 | 2017 | 区农委 |
| 大力推进美丽乡村建设 |  | 6-13 | 完成60个村庄改造工作。 | 2017 | 区建交委、各镇（开发区、社区） |
|  |  | 6-14 | 每年评选5个区级美丽乡村示范村。 | 2017 | 区建交委 |
|  |  | 6-15 | 每年完成1200户左右的农村生活污水的收集处理工程。 | 2017 | 区水务局、各镇（开发区、社区） |

生态环境保护专项项目汇总清单

组长单位：区绿化市容局

副组长单位：区农委、区环保局

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要内容 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 持续推进绿地林地建设 |  | 7-1 | 重点建设“上海之鱼”配套公园绿地、浦南运河十里水街和金汇港、浦南运河十字水街河滨公园绿地以及大居结构性公园绿地等，共计60公顷。 | 2017 | 区绿化市容局、南桥新城、区规土局、区农委、水务局、建交委 |
|  |  | 7-2 | 建设柘林、庄行、金汇、青村等5公顷以上镇级公园和社区公园共计35公顷。 | 2017 | 区绿化市容局、镇（社区、开发区）、规土局 |
|  |  | 7-3 | 推进S4、G1501、平庄公路、沪杭公路等公路两侧以及浦南运河、金汇港等河道的绿色廊道建设。新增防护绿地255公顷。 | 2017 | 区绿化市容局、区农委、水务局、建交委、相关镇开发区社区 |
|  |  | 7-4 | 推进汤臣臻园、大居动迁房、漕河泾工业区等居住区、单位绿地建设，新增各类绿地150公顷。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 7-5 | 实施奉浦大道、环城西路、望园路、海湾路等林荫道路20公里。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 7-6 | 推进立体绿化建设，新建屋顶绿化20000平方米，垂直绿化24000平方米。 | 2017 | 区绿化市容局 |
|  |  | 7-7 | 建设生态公益林3000亩。 | 2017 | 区农委 |
|  |  | 7-8 | 优化绿地面积120公顷。 | 2017 | 区绿化市容局 |
| 开展各级生态创建活动 |  | 7-9 | 大力推进国家环境保护模范城区创建。 | 2017 | 区创模办 |
|  |  | 7-10 | 到2017年新建国家级生态镇2个（青村、海湾）、上海市生态镇2个、上海市生态村2个、区级生态村20个。 | 2017 | 各镇（社区、开发区、区属公司）、区环保局 |

循环经济专项项目汇总清单

组长单位：区经委

副组长单位：区环保局

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大力推进循环经济 |  | 8-1 | 工业综合开发区推进节水型园区建设。 | 2017 | 工业综合开发区 |
| 建设资源回收利用体系 |  | 8-2 | 推进“绿色回收”活动，进商场、进社区、进学校。 | 2017 | 区经委、区绿化市容局、区环保局、区妇联、各镇（社区、开发区) |
|  |  | 8-3 | 完成电子废弃物回收网点进驻居民小区建设。 | 2017 | 区经委 |

保障机制项目汇总清单

组长单位：区环保局

副组长单位：区财政局、区教育局

| 类别 | 序号 | 项目号 | 主要任务 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完善体制机制 |  | 9-1 | 完善协调推进机制，明确工作职责和任务分工。 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 9-2 | 提升镇级环保工作组力量，组建村（居）级环保工作管理网络。 | 2016 | 各镇（社区、开发区）、区环保局 |
|  |  | 9-3 | 提升环保指标考核比重，确定量化考核指标。 | 2017 | 区政研室、区环保局 |
|  |  | 9-4 | 建立生态补偿机制，推进市场配置优化，合理配置环境资源。 | 2017 | 区发改委、区环保局、区绿化市容局、区农委、区水务局 |
| 提高环境监测能力 |  | 9-5 | 完善AQI发布系统，实时发布本区AQI数据；完成化工分区、星火开发区特征污染因子监控网建设；优化降尘监测网络。 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 9-6 | 完善地表水环境预警监测与评估体系 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 9-7 | 建2座地表水自动监测站点；实现水文水质信息的实时共享；完善水质评价网络。 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 9-8 | 完善重点监管企业污染物排放在线监控体系。 | 2017 | 区环保局 |
| 强化环保监管能力 |  | 9-9 | 强化多部门执法联动，开展斩首行动，依法严惩违法排污和破坏环境行为的单位和相关人员，并列入黑名单，积极曝光。 | 2017 | 区环保局 |
| 推进社会公共参与 |  | 9-10 | 新建国际生态学校1-2所。 | 2017 | 区教育局 |
|  |  | 9-11 | 区级绿色学校每年创建3-5所。 | 2017 | 区教育局 |
|  |  | 9-12 | 建成市区级环境教育基地5个左右。 | 2017 | 区环保局 |
|  |  | 9-13 | 创建市级绿色小区5个左右。 | 2017 | 区环保局、各镇（社区、开发区） |
|  |  | 9-14 | 创建市级安静小区5-6个。 | 2017 | 区环保局、南桥镇、奉浦社区 |