上海市环境保护和环境建设协调推进委员会办公室文件

沪环保〔2018〕2号

关于印发上海市2018—2020年环境保护和建设

三年行动计划项目表的通知

市政府各委、办、局，各区人民政府：

为细化落实《上海市2018—2020年环境保护和建设三年行动计划》（沪府办发〔2018〕11号），经市政府同意，现将《上海市2018—2020年环境保护和建设三年行动计划市级项目表》和《各区政府2018—2020年环境保护和建设三年行动计划项目表》印发给你们，请按照执行。

附件：1．上海市2018—2020年环境保护和建设三年行动计

划项目表

2．各区政府2018—2020年环境保护和建设三年行动

计划项目表

上海市环境保护和环境建设协调推进委员会办公室

上海市环境保护局代章

2018年4月16日

附件1

上海市2018-2020年环境保护和建设三年行动计划项目表

水环境保护专项项目清单

组长单位：市水务局

副组长单位：市环保局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 饮用水安全保障 | 1-1 | 省市边界水文水质监测站网建设 | 2019年 完成 | 市水务局 | 市水务局 |
|  | 1-2 | 饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 | 2018年 完成 | 市经济信息化委、市环保局 | 相关区政府 |
| 污水污泥治理 | 1-3 | 虹桥污水处理厂新建工程 | 2018年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-4 | 泰和污水处理厂新建工程 | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-5 | 竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程 | 2018年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-6 | 白龙港污水处理厂提标改造工程 | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-7 | 青浦区朱家角污水厂三期扩建工程 | 2018年 完成 | 市水务局 | 青浦区政府 |
|  | 1-8 | 青浦区练塘污水厂三期扩建工程 | 2018年 完成 | 市水务局 | 青浦区政府 |
|  | 1-9 | 嘉定安亭污水处理厂三期扩建工程 | 2020年 完成 | 市水务局 | 嘉定区政府 |
|  | 1-10 | 松江污水处理厂污泥脱水改造及加盖除臭改造工程 | 2019年 完成 | 市水务局 | 松江区政府 |
|  | 1-11 | 石洞口污泥完善处理工程（改造部分） | 2019年 6月完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-12 | 石洞口污水处理厂污泥处理二期工程 | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-13 | 竹园片区污泥处理处置扩建工程 | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-14 | 白龙港污水处理厂污泥处理处置二期工程 | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-15 | 青浦区污泥集约化处理处置工程 | 2020年 完成 | 市水务局 | 青浦区政府 |
| 城市面源治理 | 1-16 | 泗塘污水厂功能调整工程（污水外排工程） | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-17 | 长桥污水厂功能调整工程（污水外排工程） | 2019年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
| 城市面源治理 | 1-18 | 天山、泗塘、曲阳、桃浦、龙华和长桥污水厂功能调整工程（用于初期雨水调蓄） | 2020年 开工在建 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-19 | 大武川初期雨水调蓄池工程 | 2020年 基本完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-20 | 苏州河段深层排水调蓄管道系统工程试验段 | 2020年 完成70% | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-21 | 竹园初期雨水处理厂工程 | 2020年 力争开工 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-22 | 上海大学、大场老街、罗秀、景东、平阳、葑村南、张华浜等市管雨水泵站污水截流设施建设或技术改造 | 2020年 完成 | 市水务局 | 市城投集团 |
|  | 1-23 | 市政管道雨污分流改造工程 | 2020年 完成 | 市水务局 | 各区政府 |
|  | 1-24 | 本市建成区200平方公里达到海绵城市建设要求 | 2020年 完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府、相关市政府派出机构（临港委会、虹桥管委会、国际旅游度假区广委会、自贸区管委会、长兴岛管委会） |
| 河道综合整治 | 1-25 | 600公里河道综合整治工程 | 2020年 完成 | 市水务局 | 相关区政府 |
|  | 1-26 | 2200条段断头河整治工程 | 2020年 完成 | 市水务局 | 相关区政府 |
| 近岸海域污染防治 | 1-27 | 上海市陆源入海污染源排查 | 2019年 完成 | 市海洋局 | 市海洋局 |

大气环境保护专项项目清单

组长单位：市环保局

副组长单位：市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市经济信息化委、市交通委

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 燃煤污染控制 | 2-1 | 控制全市煤炭消费总量在2015年基础上削减5%，提高天然气、非化石能源消费比重 | 2020年完成 | 市发展改革委、市经济信息化委 | 各区政府、有关能源企业 |
|  | 2-2 | 控制中国宝武、上海石化、高桥石化、华谊集团以及公用燃煤电厂等重点企业煤炭消费总量 | 2020年完成 | 市发展改革委、市经济信息化委 | 相关区政府、华能集团、申能集团、上海电力、华谊集团、中国宝武、上海石化、高桥石化等相关企业集团 |
|  | 2-3 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市质量技监局、市环保局 | 各区政府 |
| 重点企业污染控制 | 2-4 | 钢铁行业铁水产能规模控制在1502万吨以内 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市环保局、市发展改革委 | 中国宝武 |
|  | 2-5 | 完成燃料堆场的全封闭改造以及原、燃料转运过程全密闭化和露天料场与封闭料场的作业切换 | 2019年完成 | 市环保局、市经济信息化委、市发展改革委 | 中国宝武 |
| 挥发性有机物治理 | 2-6 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 | 2020年完成 | 市环保局、市经济信息化委 | 相关区政府、各企业集团 |
|  | 2-7 | 推进重点行业挥发性有机物治理， 2020年排放总量较2015年削减50%以上 | 2020年完成 | 市环保局、市经济信息化委 | 相关区政府、各企业集团 |
|  | 2-8 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 | 2018年完成 | 市环保局 | 相关区政府、相关企业 |
|  | 2-9 | 整车制造企业除罩光漆外全面推广使用低VOCs含量涂料 | 2019年完成 | 市环保局、市经济信息化委 | 相关区政府，上汽集团、上海华普、上海申沃等相关企业 |
|  | 2-10 | 汽车零部件制造行业VOCs排放量相对于2017年削减30%以上 | 2020年完成 |  | 相关区政府、相关企业 |
|  | 2-11 | 上汽大众汽车三厂油漆车间新建水性工艺油漆车间 | 2020年完成 |  | 上汽集团 |
|  | 2-12 | 上汽通用金桥南厂、北厂两个油漆车间增加中涂喷房废气VOCs焚烧装置 | 2018年完成 |  |  |
|  | 2-13 | 申沃客车上海工厂使用高固低VOC含量的漆替代现有的溶剂性漆 | 2018年完成 |  |  |
|  | 2-14 | 家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 | 2018年完成 |  | 相关区政府 |
| 挥发性有机物治理 | 2-15 | 包装印刷行业全面应用低VOCs含量原辅材料 | 2019年完成 | 市环保局、市经济信息化委 | 相关区政府 |
|  | 2-16 | 船舶制造行业推广低VOCs含量涂料 | 2020年完成 |  |  |
|  | 2-17 | 工程机械制造行业推广使用低VOCs含量涂料，使用比例达30%以上 | 2019年完成 |  |  |
|  | 2-18 | 钢结构制造行业推广使用低VOCs含量涂料，使用比例达到50%以上 | 2019年完成 |  |  |
|  | 2-19 | 全面完成石化行业、陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 | 2020年完成 | 市环保局、市发展改革委 | 相关重点企业 |
| 绿色交通 | 2-20 | 建设公交专用道450公里左右，不断提高公共交通出行比重 | 2020年完成 | 市交通委 | 相关区政府 |
| 新能源车推广 | 2-21 | 新能源汽车（标准车）推广数量不低于15万辆 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市交通委 | 各区政府、各相关企业 |
|  | 2-22 | 新增、更新公务用车中新能源车比例大于50% | 2020年完成 | 市机关事务管理局 | 市机关事务管理局 |
|  | 2-23 | 中心城区公交车和校车力争实现新能源化，鼓励新能源出租车的推广，新能源货车推广规模超过5000辆 | 2020年完成 | 市交通委、市商务委、市农委、市邮政管理局、市绿化市容局、市经济信息化委、市教委 | 各区政府、各相关企业、市电力公司 |
|  | 2-24 | 加快充电桩建设 | 2020年完成 | 市交通委、市发展改革委、市机管局、市住房城乡建设管理委、市电力公司 | 各区政府 |
| 机动车污染控制 | 2-25 | 实施国六油品标准，实施轻型汽油车国六排放标准 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市质量技监局、市环保局、市工商局、市商务委、上海海事局、上海地方海事局、市公安局 | 相关区政府、各相关企业 |
| 港口船舶、机场、非道路移动机械污染控制 | 2-26 | 实施船舶驶入排放控制区换烧低硫油（≤0.5%m/m），内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 | 2019年完成 | 上海组合港管委办、市交通委、上海海事局、市质量技监局、市环保局 | 各级海事部门、相关区政府、相关企业 |
|  | 2-27 | 制定本市港口岸电建设方案，建成46个具备向船舶供应岸电能力的专业化泊位 | 2020年完成 | 市交通委、市经济信息化委、上海海事局、上海港务集团、市质量技监局、市环保局 | 相关区政府、相关企业 |
|  | 2-28 | 开展集装箱码头装卸设备油改电、油改气工程 | 2020年完成 |  |  |
|  | 2-29 | 实现煤电厂码头岸电设备全覆盖 | 2020年完成 |  |  |
|  | 2-30 | 上海港集装箱运输车辆清洁能源替代 | 2020年完成 |  |  |
|  | 2-31 | 内河码头全面推广岸基供电，苏州河和黄浦江市区核心区域码头完成船用岸电保障 | 2020年完成 | 市交通委、上海海事局、市质量技监局、市环保局 | 相关区政府 |
| 扬尘污染防治 | 2-32 | 推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑；全市装配式建筑的单体预制率达到40%以上或装配率达到60%以上 | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 |
|  | 2-33 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委 | 各区政府 |
|  | 2-34 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委、市环保局 | 各区政府 |
|  | 2-35 | 全市工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委、市交通委、市绿化市容局、市城管执法局、市房管局、市环保局 | 各区政府 |
|  | 2-36 | 中心城区道路冲洗率达到82%以上，郊区道路达到52%以上 | 2020年完成 | 市绿化市容局、市城管执法局、市交通委 | 市公安局、各区政府 |
|  | 2-37 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 | 2020年完成 | 市绿化市容局、市城管执法局、市公安局、市交通委、市住房城乡建设管理委 | 各区政府 |
| 社会生活源污染治理 | 2-38 | 在汽修行业推广低VOCs含量产品的应用 | 2020年完成 | 市环保局、市交通委、市质技监局 | 各区政府、相关企业 |
|  | 2-39 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 | 2020年完成 | 市环保局、市城管执法局 | 各区政府 |

土壤（地下水）污染防治专项项目清单

组长单位：市环保局

副组长单位：市农委、市经济信息化委、市规划国土资源局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 全面摸清土壤环境状况 | 3-1 | 开展农用地土壤污染状况详查 | 2018年完成 | 市环保局、市农委、市规划国土资源局 | 市环保局、市农委、市规划国土资源局、相关区政府 |
|  | 3-2 | 开展重点行业企业用地土壤污染状况调查 | 2018年完成 | 市环保局、市规划国土资源局、市经济信息化委 | 市环保局、市规划国土资源局、市经济信息化委、相关区政府 |
|  | 3-3 | 完成全市土壤及地下水环境质量监测网络优化整合 | 2018年完成 | 市环保局、市规划国土资源局、市农委 | 市环保局、市规划国土资源局、市农委 |
| 严格控制和预防土壤污染 | 3-4 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业100家 | 2020年完成 | 市经济信息化委 | 相关区政府 |
| 农田土壤环境保护 | 3-5 | 开展“198”减量化地块土壤环境调查评估 | 2020年完成 | 市规划国土资源局、市环保局、市经济信息化委、市绿化市容局、市农委 | 相关区政府 |
|  | 3-6 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点 | 2020年完成 | 市规划国土资源局、市环保局、市绿化市容局、市农委 | 各涉农区政府 |
|  | 3-7 | 制定优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 | 2018年完成 | 市农委 | 各涉农区政府 |
|  | 3-8 | 制定并实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 | 2020年完成 | 市农委 | 各涉农区政府 |
|  | 3-9 | 制定并落实重度污染耕地风险管控方案 | 2020年完成 | 市农委 | 各涉农区政府 |
| 工业土壤环境保护 | 3-10 | 南大土壤污染修复试点示范 | 2020年完成 | 市环保局、市规划国土资源局、市经济信息化委 | 宝山区政府 |
|  | 3-11 | 桃浦土壤污染修复试点示范 | 2020年完成 | 市环保局、市规划国土资源局、市经济信息化委 | 普陀区政府 |
|  | 3-12 | 推进钢铁、电力行业大宗工业固体废物堆存场所整治 | 2018年完成 | 市环保局、市经济信息化委 | 中国宝武、上海电力、华能集团、申能集团 |
| 工业土壤环境保护 | 3-13 | 开展污水与污泥、废气与废渣协同治理试点 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市水务局、市环保局、市规划国土资源局、市住房城乡建设管理委 | 市城投集团、中国宝武等 |
|  | 3-14 | 开展全市非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 相关区政府 |
|  | 3-15 | 成立土壤修复产业联盟，整合资源，完善推进机制 | 2018年完成 | 市经济信息化委、市环保局、市发展改革委、市规划国土资源局 | 相关区政府、 工业集团 |

固体废物污染防治专项项目清单

组长单位：市住房城乡建设管理委

副组长单位：市绿化市容局、市环保局、市商务委

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 生活垃圾无害化、减量化处理处置 | 4-1 | 基本实现生活垃圾源头分类减量全覆盖 | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 各区政府 |
|  | 4-2 | 老港再生能源利用中心二期工程（规模6000吨/日） | 2019年完成 | 市绿化市容局 | 市城投集团 |
|  | 4-3 | 松江天马再生能源利用二期工程（规模1500吨/日） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 松江区政府 |
|  | 4-4 | 闵北环卫基地（规模500吨/日） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 闵行区政府 |
|  | 4-5 | 青浦西虹桥生活垃圾转运站（规模300吨/日） | 2019年完成 | 市绿化市容局 | 青浦区政府 |
|  | 4-6 | 老港综合填埋场（二期）工程（处理规模5000吨/日，配套建设1600吨/日渗滤液处理设施） | 2019年完成 | 市绿化市容局 | 市城投集团 |
|  | 4-7 | 老港湿垃圾资源化利用设施（规模1000吨/日） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 市城投集团 |
|  | 4-8 | 闵行区厨余、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（规模400吨/日） | 2019年完成 | 市绿化市容局 | 闵行区政府 |
|  | 4-9 | 浦东湿垃圾处置工程二期（规模700吨/日） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 4-10 | 松江湿垃圾资源化利用设施（规模500吨/日） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 松江区政府 |
| 废弃物资源回收网络及综合利用 | 4-11 | 制定实施本市建筑垃圾资源化利用产品的强制使用制度 | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委 | 市发展改革委、市绿化市容局等 |
|  | 4-12 | 老港基地建筑垃圾资源化利用工程（规模100万吨/年） | 2019年完成 | 市绿化市容局 | 市城投集团 |
|  | 4-13 | 嘉定建筑垃圾资源化利用工程（规模50万吨/年） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 嘉定区政府 |
|  | 4-14 | 闵行马桥建筑垃圾资源化利用工程（规模70万吨/年） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 闵行区政府 |
|  | 4-15 | 浦东建筑垃圾资源化利用工程（规模70万吨/年） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 4-16 | 松江建筑垃圾资源化利用工程（规模60万吨/年） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 松江区政府 |
| 危险废物和工业废物利用与处置 | 4-17 | 老港工业固废填埋场（二期） | 2020年启动建设 | 市环保局、市发展改革委、市经济信息化委 | 市城投集团 |
|  | 4-18 | 上海市老港固体废物处置中心 | 2020年完成 | 市环保局、市发展改革委、市卫生计生委 | 市城投集团 |
|  | 4-19 | 推进工业园区的收集中转平台工作 | 2019年完成 | 市环保局、市经济信息化委 | 相关工业园区 |

工业污染防治和绿色转型专项项目清单

组长单位：市经济信息化委

副组长单位：市发展改革委、市国资委、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 产业准入和结构调整 | 5-1 | 制定符合本市城市发展定位、严于国家要求的产业准入政策 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市质量技监局、市环保局 | 市经济信息化委、市质量技监局、市发展改革委、市环保局、市水务局 |
|  | 5-2 | 推进节能环保发电调度 | 2020年完成 | 市经济信息化委 | 华能集团、申能集团、上电股份 |
|  | 5-3 | 推进3000项产业结构调整 | 2020年完成 | 市经济信息化委 | 相关区政府 |
|  | 5-4 | 推进黄浦江沿岸化工行业调整 | 2020年完成 | 市经济信息化委 | 相关区政府、相关工业区 |
|  | 5-5 | 推进涉重金属企业调整 | 2020年完成 | 市经济信息化委 | 相关区政府 |
|  | 5-6 | 推进“198”建设用地减量化21平方公里 | 2020年完成 | 市规划国土资源局 | 相关区政府 |
| 构建绿色（生态）制造体系 | 5-7 | 制定绿色（生态）体系建设方案 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市财政局、市环保局 | 市经济信息化委、市发展改革委、市环保局 |
|  | 5-8 | 制定绿色（生态）体系评价标准 | 2020年完成 |  | 市经济信息化委、市质量技监局、市财政局 |
|  | 5-9 | 推进绿色制造（生态）示范集成项目建设 | 2020年完成 |  | 上海家化等 |
|  | 5-10 | 推进建设绿色（生态）示范园区（20个） | 2020年完成 |  | 相关区政府 和工业区 |
|  | 5-11 | 推进建设绿色（生态）示范工厂（100个） | 2020年完成 |  | 相关区政府 和工业区 |
|  | 5-12 | 引导开发绿色（生态）产品（100项） | 2020年完成 |  | 相关区政府 和工业区 |
|  | 5-13 | 打造绿色（生态）示范供应链（10个） | 2020年完成 |  | 相关工业集团 |
| 清洁生产和治理改造 | 5-14 | 推进1000项清洁生产改造 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市环保局 | 相关区政府 |
|  | 5-15 | 推进金山工业区、金山二工区、星火工业区清洁生产全覆盖 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市环保局 | 相关区政府 |
|  | 5-16 | 在宝钢股份宝山基地内建一座冶金尘泥（含电炉灰）的转底炉（处理能力20万吨/年） | 2019年完成 | 市环保局、市发展改革委、市经济信息化委 | 中国宝武 |
|  | 5-18 | 储运部高硫火炬系统优化改造项目 | 2019年完成 | 市环保局 | 上海石化公司 |
| 清洁生产和治理改造 | 5-19 | 热电部1号、2号锅炉新增MGGH系统 | 2018年完成 | 市环保局 | 上海石化公司 |
|  | 5-20 | 芳烃部含油污水排放系统整改项目 | 2019年完成 | 市环保局 | 上海石化公司 |
|  | 5-21 | 烯烃部含油污水排放系统整改项目 | 2018年完成 | 市环保局 | 上海石化公司 |
|  | 5-22 | 环保水务部污水处理车间氧化沟加盖环保隐患治理 | 2019年完成 | 市环保局 | 上海石化公司 |
|  | 5-23 | 焦化装置异味治理 | 2018年完成 | 市环保局 | 高桥石化 |
|  | 5-24 | 苯酚丙酮废气治理 | 2018年完成 |  |  |
|  | 5-25 | 赛科OSBL3台锅炉安装脱硫脱硝设施 | 2018年完成 | 市环保局 | 上海化工区 |
|  | 5-26 | 催化氧化法HCl回收循环利用项目 | 2020年完成 | 市环保局 | 华谊集团 |
|  | 5-27 | 新建32万吨/年丙烯酸及酯项目二期催化焚烧装置 | 2019年完成 |  |  |
|  | 5-28 | 试四化学品VOCs治理优化项目 | 2019年完成 |  |  |
|  | 5-29 | 申能燃煤电厂大机组掺烧污水处理厂干化污泥的技术研究与应用 | 2019年完成 | 市发展改革委、市环保局 | 申能股份、 市城投集团 |
|  | 5-30 | 污泥处理余热回收利用项目试点 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市水务局 | 市城投集团 |
| 环保产业化 | 5-31 | 组织推进15个第三方治理示范项目 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市环保局 | 相关区政府 和工业区 |
|  | 5-32 | 梳理环境保护与治理的主要技术、设备和示范项目 | 2020年完成 |  | 相关区政府 和工业区 |
|  | 5-33 | 研究编制环境第三方治理服务规范 | 2019年完成 |  | 市经济信息化委、市发展改革委、 市环保局 |
| 园区环境管理 | 5-34 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 | 2020年完成 | 市环保局、市水务局、市经济信息化委 | 相关区政府、 园区管委会 |

农业与农村环境保护专项项目清单

组长单位：市农委

副组长单位：市发展改革委、市水务局、市绿化市容局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 养殖污染综合治理 | 6-1 | 全市畜禽养殖规模控制在200万头标准猪（出栏），基本完成400家规划不保留畜禽养殖场退养工作 | 2018年完成 | 市农委、市环保局 | 相关区政府、 光明集团 |
|  | 6-2 | 全市规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95% | 2020年完成 | 市农委、市环保局 | 相关区政府、 光明集团 |
| 种植业污染防治 | 6-3 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积300万亩以上 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-4 | 推广有机肥66万吨 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-5 | 推广配方肥440万亩次，缓释肥30万亩次 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-6 | 改良设施菜田土壤6万亩 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-7 | 每年建立水稻绿色生产示范基地200个 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-8 | 在蔬菜绿色防控示范区，推进绿色防控技术，应用面积达10万亩 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-9 | 在青浦、奉贤、浦东等区6个定点小区开展化肥流失定位监测，在1个规模化畜禽养殖场开展粪污监测 | 2020年完成 | 市农委 | 市农委 |
| 推进生态循环农业 | 6-10 | 完成20个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团 |
|  | 6-11 | 上海区域内化学农药原药生产企业进入化工园区；农药包装废弃物回收率达到100% | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-12 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96%以上，三年内新增1-2个秸秆综合利用示范点 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府、光明集团、上实集团 |
|  | 6-13 | 渔业资源增殖放流，每年放流水生生物总量不少于5000万尾 | 2020年完成 | 市农委 | 市农委、相关区政府 |
| 发展绿色农产品生产 | 6-14 | 完成标准研制50个以上 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府 |
|  | 6-15 | 稳步提升绿色食品供给率，绿色食品生产总量占地产农产品产量20% | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府 |
| 美丽乡村建设 | 6-16 | 推进15万户农户的村庄改造，推动规划保留农村地区村庄改造工作 | 2020年完成 | 市农委 | 相关区政府 |

生态环境保护专项项目清单

组长单位：市绿化市容局

副组长单位：市环保局、市发展改革委、市住房城乡建设管理委、市规划国土资源局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 绿地林地建设 | 7-1 | 上海植物园北区（23公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 上海植物园 |
|  | 7-2 | 世博文化公园（122公顷） | 2020年完成 | 市规划国土资源局、市绿化市容局 | 地产集团 |
|  | 7-3 | 三林楔形绿地（160公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 地产集团 |
|  | 7-4 | 桃浦中央绿地南片（25公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 普陀区政府 |
|  | 7-5 | 真如绿廊（14公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 普陀区政府 |
|  | 7-6 | 杨浦滨江公共开放空间三期（10公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 杨浦区政府 |
|  | 7-7 | 杨浦滨江公共开放空间五期（15公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 杨浦区政府 |
|  | 7-8 | 虹口71街坊绿地（4000平方米） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 虹口区政府 |
|  | 7-9 | 徐汇桂江路绿地（10公顷） | 2019年完成 | 市绿化市容局 | 徐汇区政府 |
|  | 7-10 | 合庆郊野公园（20平方公里） | 2020年完成 | 市规划国土资源局、市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-11 | 老港郊野公园项目（30平方公里） | 2020年完成 | 市绿化市容局、市规划国土资源局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-12 | 张家浜楔形绿地（120公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-13 | 东沟楔形绿地（130公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-14 | 三林外环（70公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-15 | G10、G11生态间隔带（40公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-16 | 上海国际旅游度假区北片区生态休憩和生态防护绿地（110公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-17 | 张江南片区门户景观工程（8公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-18 | 华夏路南侧（磁悬浮-申江路）绿地项目（25公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 浦东新区政府 |
|  | 7-19 | 闵行区万源公园（10公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 闵行区政府 |
|  | 7-20 | 剑川路绿地（16公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 闵行区政府 |
|  | 7-21 | 马桥体育公园三期（8.8公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 闵行区政府 |
|  | 7-22 | 康家村绿地（40公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 宝山区政府 |
| 绿地林地建设 | 7-23 | 宝山南大二期（38公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 宝山区政府 |
|  | 7-24 | 青浦环城水系绿地二期（20公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 青浦区政府 |
|  | 7-25 | 蟠龙古镇周边公共绿地（10公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 青浦区政府 |
|  | 7-26 | 嘉定城北大居绿地（20公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 嘉定区政府 |
|  | 7-27 | 金汇达令港公园（10公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 奉贤区政府 |
|  | 7-28 | 上海之鱼绿地（20公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 奉贤区政府 |
|  | 7-29 | 金山新城B22地块（8.23公顷，其中绿地面积约2.94公顷、水面积约5.29公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 金山区政府 |
|  | 7-30 | 金山大道南侧 E3地块（10.15公顷，其中绿地面积约7.18公顷,水面积约2.97公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 金山区政府 |
|  | 7-31 | 东平森林公园扩建（330公顷） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 崇明区政府 |
|  | 7-32 | 绿道建设（600公里） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 相关区政府 |
|  | 7-33 | 立体绿化（120万平方米） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 相关区政府 |
|  | 7-34 | 生态廊道和公益林建设（19万亩） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 相关区政府 |
|  | 7-35 | 林荫道建设（60条） | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 相关区政府 |
| 自然生态保护 | 7-36 | 崇明东滩鸟类国家级自然保护区互花米草生态控制与鸟类栖息地优化后续项目 | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 |
|  | 7-37 | 崇明东滩鸟类国家级自然保护区生态科研基地项目 | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 上海市崇明东滩鸟类自然保护区管理处 |
|  | 7-38 | 野生动物重要栖息地和湿地生态修复项目 | 2020年完成 | 市绿化市容局 | 各区政府及相关单位 |

崇明生态岛建设专项项目清单

组长单位：市发展改革委、崇明区政府

副组长单位：市水务局、市农委、市绿化市容局、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 水环境治理 | 8-1 | 南横引河西段河道综合整治项目 | 2018年完成 | 市水务局 | 市水务局 |
|  | 8-2 | 团旺河北段（上实东滩启动区以北段） | 2020年完成 | 市水务局 | 市水务局 |
| 畜禽养殖污染治理 | 8-3 | 奶牛场、生猪场归并整治 | 2020年完成 | 市农委、市环保局 | 光明集团 |
| 绿地林地建设 | 8-4 | 崇明港西郊野公园建设 | 2020年完成 | 崇明区政府 | 崇明区政府 |
|  | 8-5 | 崇明海上森林花岛一期 | 2020年完成 | 崇明区政府 | 崇明区政府 |
| 环境监测监管体系建设 | 8-6 | 崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程 | 2019年完成 | 市环保局、市绿化市容局、崇明区政府 | 市环保局 |

循环经济与绿色生活专项项目清单

组长单位：市发展改革委

副组长单位：市经济信息化委、市住房城乡建设管理委、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 协调部门 | 实施单位 |
| 循环经济示范 | 9-1 | 上海市铅酸蓄电池回收利用体系建设试点 | 2020年完成 | 市发展改革委 | 市环保局、市经济信息化委、市商务委、市工商局、市质量技监局、市财政局、有关行业协会、铅酸蓄电池生产、销售、回收单位等 |
|  | 9-2 | 全部国家级和50%市级园区编制循环化园区改造方案，梳理和推进循环化改造项目，创建循环化园区 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市环保局 | 相关区政府、相关园区管委会 |
|  | 9-3 | 上海临港国家再制造产业示范基地建设 | 2020年完成 | 市发展改革委 | 上海临港地区开发建设管理委员会 |
|  | 9-4 | 国家循环经济教育示范基地建设 | 2020年完成 | 市发展改革委、市财政局、市教委、市旅游局 | 浦东新区政府、奉贤区政府 |
|  | 9-5 | 老港生态环保基地建设 | 2020年完成 | 市发展改革委、市绿化市容局 | 市城投集团 |
| 废弃物资源回收网络及综合利用 | 9-6 | 推进新能源汽车动力电池梯级利用和回收处理体系建设 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市商务委、市环保局 | 嘉定区政府、上汽集团、上海国际汽车城 |
|  | 9-7 | 再生资源“两网融合”服务点建设 | 2020年完成 | 市绿化市容局、市商务委、市发展改革委、市经济信息化委 | 各区政府 |
|  | 9-8 | 废溶剂回收利用项目 | 2020年完成 | 市经济信息化委 | 上海化工区管委会 |
|  | 9-9 | 年产10万吨生物质秸秆颗粒燃料技术改造项目 | 2020年完成 | 市农委 | 崇明区政府 |
| 绿色生活和绿色消费 | 9-10 | 推广电机、空调等高效节能产品 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委 | 相关行业协会 |
|  | 9-11 | 开展绿色学校创建 | 2020年完成 | 市教委、 市环保局 | 有关区政府、 有关学校 |
|  | 9-12 | 开展绿色生态城区创建 | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委 | 有关区政府 |
|  | 9-13 | 完成100家左右市级节约型示范单位的创建工作 | 2020年完成 | 市机关事务管理局 | 相关单位 |
|  | 9-14 | 完成不少于1500家公共机构的能源审计 | 2020年完成 | 市机关事务管理局、市经济信息化委 | 相关单位 |
|  | 9-15 | 创建3000家绿色餐厅 | 2020年完成 | 市商务委 | 各区政府、有关单位、有关行业协会 |

生态文明体制改革与保障机制专项项目清单

组长单位：市发展改革委

副组长单位：市科委、市政府法制办、市财政局、市环保局

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 节点 要求 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法规标准建设 | 10-1 | 研究修订《上海市实施〈环境影响评价法〉办法》 | 2019年完成 | 市环保局、市政府法制办 |
|  | 10-2 | 研究制定本市排污许可证管理规定 | 2020年完成 | 市环保局、市政府法制办 |
|  | 10-3 | 修订本市锅炉大气污染物排放标准 | 2019年完成 | 市质量技监局、市环保局、市发展改革委、市经济信息化委、市交通委 |
|  | 10-4 | 研究出台涂料、油墨、胶粘剂低VOCs含量有机物含量限值标准 |  |  |
|  | 10-5 | 研究制定存储过程挥发性有机物排放控制技术规范 |  |  |
|  | 10-6 | 研究制定汽修行业大气污染物排放标准 |  |  |
|  | 10-7 | 研究出台《上海市海绵城市规划建设管理办法》 | 2020年完成 | 市住房城乡建设管理委 |
| 环境监测监管体系建设 | 10-8 | 推进环保部长三角空气质量预测预报中心平台建设、系统硬件升级、监测预报能力深度开发 | 2020年完成 | 市环保局 |
|  | 10-9 | 加强固定源在线监测能力建设 | 2020年完成 | 市环保局、 相关区政府 |
|  | 10-10 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 | 2020年完成 | 市环保局、市经济信息化委、相关区政府 |
|  | 10-11 | 启动交通环境监测网络建设，优先完成洋山港和吴淞口国际邮轮港、浦东机场、外环线的监测站点建设 | 2020年完成 | 市环保局、 市交通委 |
|  | 10-12 | 建设覆盖54个功能区噪声监测点的功能区噪声自动监测网络及信息系统 | 2020年完成 | 市环保局、 相关区政府 |
|  | 10-13 | 提升辐射在线监测网络及实验室分析能力 | 2020年完成 | 市环保局 |
|  | 10-14 | 建设生态环境监测大数据平台 | 2020年完成 | 市环保局、市经济信息化委 |
|  | 10-15 | 完善上海市大数据管理平台 | 2019年完成 | 市环保局 |
|  | 10-16 | 建立污染源排污行为综合评价与分类管理系统 | 2020年完成 | 市环保局 |
|  | 10-17 | 建立上海市污染源在线监测综合管理系统 | 2018年完成 | 市环保局 |
|  | 10-18 | 建立环境影响评价可视化智能监管平台 | 2018年完成 | 市环保局 |
|  | 10-19 | 升级改造上海市环境监察移动执法系统 | 2018年完成 | 市环保局 |
|  | 10-20 | 建立上海市机动车污染实时排放预警系统 | 2019年完成 | 市环保局 |
|  | 10-21 | 建设道路扬尘移动监测信息化平台 | 2020年完成 | 市环保局、市交通委 |
| 政策保障 | 10-22 | 制定码头岸电建设支持政策 | 2018年完成 | 市交通委、市经济信息化委、市发展改革委、市财政局 |
|  | 10-23 | 研究绿色制造体系建设支持政策 | 2018年完成 | 市经济信息化委、市发展改革委、市财政局、市环保局 |
|  | 10-24 | 研究环保产业发展支持政策 | 2018年完成 |  |
|  | 10-25 | 出台工业VOCs总量减排试点政策 | 2020年完成 | 市环保局、市财政局、市发展改革委 |
|  | 10-26 | 贯彻落实重点行业企业生产设施拆除管理制度 | 2018年完成 | 市环保局、市经济信息化委、市安监局 |
|  | 10-27 | 修订完善本市循环经济发展和资源综合利用专项扶持政策 | 2020年完成 | 市发展改革委 |
|  | 10-28 | 修订完善本市秸秆综合利用专项扶持政策 | 2020年完成 | 市农委 |
|  | 10-29 | 研究建立本市循环经济评价、统计指标体系 | 2020年完成 | 市发展改革委 |
|  | 10-30 | 制定园区循环化改造支持政策 | 2020年完成 | 市发展改革委、市经济信息化委、市财政局、市环保局 |
|  | 10-31 | 制定污水污泥、废气与废渣协同治理试点支持政策 | 2020年完成 | 市发展改革委、市经济信息化委、市财政局、市环保局 |
|  | 10-32 | 建立与生态红线相衔接的生态补偿政策 | 2020年完成 | 市发展改革委、市环保局、市海洋局、市规土局、市绿化市容局、市农委、市水务局、市财政局等 |
|  | 10-33 | 建立本市水环境治理激励机制 | 2020年完成 | 市环保局、市水务局、市发展改革委 |
| 科技支撑 | 10-34 | 推进国家环境保护城市大气复合污染成因与防治重点实验室 | 2020年完成 | 市环保局、市科委 |
|  | 10-35 | 推进上海城市环境噪声控制工程技术中心和城市土壤污染防治工程技术中心建设 | 2020年完成 | 市环保局、市科委 |
|  | 10-36 | 开展环境与健康领域科研工作和科研平台建设 | 2020年完成 | 市环保局、市科委 |
|  | 10-37 | 推进上海市水环境模拟与污染控制工程技术研究中心 | 2020年完成 | 市环保局、市科委 |
|  | 10-38 | 研发生活垃圾清洁气化熔融一体化技术 | 2020年完成 | 市科委 |
|  | 10-39 | 研究上海市臭氧污染控制机制、预测预报和预警调控技术 | 2020年完成 | 市科委 |
|  | 10-40 | 研究黄浦江上游饮用水源地典型抗生素检测方法、风险评估及控制技术 | 2020年完成 | 市科委 |
|  | 10-41 | 研究工业污染场地典型污染物污染机理和健康风险评估技术 | 2020年完成 | 市科委 |
|  | 10-42 | 开展企业环境审计方法研究 | 2020年完成 | 市经济信息化委、市环保局、市发展改革委 |

附件2

各区政府2018-2020年环境保护和建设三年行动计划项目表

# 黄浦区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
| 大气 环境 保护 | 2 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 3 | 加快充电桩建设 |
|  | 4 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 5 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 6 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 7 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 8 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 9 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 10 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 11 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 12 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 固体废物污染防治 | 13 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 生态环境保护 | 14 | 林荫道建设 |
|  | 15 | 立体绿化建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 16 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 17 | 绿色生态城区创建 |
|  | 18 | 绿色学校创建 |
|  | 19 | 绿色餐厅创建 |

# 静安区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 市政管道雨污分流改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
| 大气 环境 保护 | 4 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 5 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 6 | 推进汽车及零部件制造、包装印刷等行业VOCs治理 |
|  | 7 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 8 | 加快充电桩建设 |
|  | 9 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 10 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 11 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 12 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 13 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 14 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 15 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 16 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 17 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 18 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
| 固体废物污染防治 | 19 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 20 | 推进产业结构调整 |
|  | 21 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 22 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 23 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 24 | 引导开发绿色（生态）产品 |
| 生态环境保护 | 25 | 林荫道建设 |
|  | 26 | 立体绿化建设 |
|  | 27 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 28 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 29 | 绿色生态城区创建 |
|  | 30 | 绿色学校创建 |
|  | 31 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 32 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 33 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 徐汇区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 市政管道雨污分流改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
| 大气 环境 保护 | 4 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 5 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 6 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 7 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 8 | 加快充电桩建设 |
|  | 9 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 10 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 11 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；重点功能区域内的和规模以上的新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设 |
|  | 12 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 13 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 14 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 15 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 16 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 17 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤 （地下水） 污染防治 | 18 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
| 固体废物污染防治 | 19 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 20 | 推进产业结构调整 |
|  | 21 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 22 | 引导开发绿色（生态）产品 |
| 生态环境保护 | 23 | 徐汇桂江路绿地（10公顷） |
|  | 24 | 林荫道建设 |
|  | 25 | 立体绿化建设 |
|  | 26 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 27 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 28 | 绿色生态城区创建 |
|  | 29 | 绿色学校创建 |
|  | 30 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 31 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 32 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 长宁区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 市政管道雨污分流改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
| 大气 环境 保护 | 4 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 5 | 加快充电桩建设 |
|  | 6 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 7 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 8 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 9 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 10 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 11 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 12 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 13 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 14 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤 （地下水）污染防治 | 15 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
| 固体废物污染防治 | 16 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 17 | 推进产业结构调整 |
| 生态环 境保护 | 18 | 林荫道建设 |
|  | 19 | 立体绿化建设 |
|  | 20 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 21 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 22 | 绿色生态城区创建 |
|  | 23 | 绿色学校创建 |
|  | 24 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 25 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 26 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 普陀区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 市政管道雨污分流改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
| 大气 环境 保护 | 4 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 5 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 6 | 加快充电桩建设 |
|  | 7 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 8 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 9 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 10 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 11 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 12 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 13 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 14 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 15 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤 （地下水）污染防治 | 16 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 17 | 桃浦土壤污染修复试点示范 |
| 固体废物污染防治 | 18 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 19 | 推进产业结构调整 |
|  | 20 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 21 | 引导开发绿色（生态）产品 |
| 生态环境保护 | 22 | 桃浦中央绿地南片（25公顷） |
|  | 23 | 真如绿廊（14公顷） |
|  | 24 | 林荫道建设 |
|  | 25 | 立体绿化建设 |
|  | 26 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 27 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 28 | 绿色生态城区创建 |
|  | 29 | 绿色学校创建 |
|  | 30 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 31 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 32 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 虹口区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 市政管道雨污分流改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
| 大气 环境 保护 | 4 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 5 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 6 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 7 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 8 | 加快充电桩建设 |
|  | 9 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 10 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 11 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 12 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 13 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 14 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 15 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 16 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 17 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水） 污染防治 | 18 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
| 固体废物污染防治 | 19 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 20 | 推进产业结构调整 |
|  | 21 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 22 | 引导开发绿色（生态）产品 |
| 生态环境保护 | 23 | 虹口71街坊绿地（4000平方米） |
|  | 24 | 林荫道建设 |
|  | 25 | 立体绿化建设 |
|  | 26 | 绿道建设 |
| 循环经 济与绿 色生活 | 27 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 28 | 绿色生态城区创建 |
|  | 29 | 绿色学校创建 |
|  | 30 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 31 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 32 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 杨浦区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 市政管道雨污分流改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
| 大气环境保护 | 3 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 4 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 5 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 6 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 7 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 8 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 9 | 加快充电桩建设 |
|  | 10 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 11 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 12 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 13 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 14 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 15 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 16 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 17 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 18 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤污染防治 | 19 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
| 固体废物污染防治 | 20 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 21 | 推进产业结构调整 |
|  | 22 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 23 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 24 | 引导开发绿色（生态）产品 |
| 生态环 境保护 | 25 | 杨浦滨江公共开放空间三期（10公顷） |
|  | 26 | 杨浦滨江公共开放空间五期（15公顷） |
|  | 27 | 林荫道建设 |
|  | 28 | 立体绿化建设 |
|  | 29 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 30 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 31 | 绿色生态城区创建 |
|  | 32 | 绿色学校创建 |
|  | 33 | 绿色餐厅创建 |
| 能力 建设 | 34 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 35 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 宝山区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 完成饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 |
|  | 2 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 3 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 4 | 河道综合整治工程 |
|  | 5 | 整治断头河 |
| 大气 环境 保护 | 6 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 7 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 8 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 9 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 10 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 11 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 12 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 13 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 14 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 15 | 加快充电桩建设 |
|  | 16 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 17 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 18 | 内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 19 | 推进吴淞邮轮码头实施靠港船舶岸基（港基）供电，加快岸电设施建设 |
|  | 20 | 推进集装箱码头装卸设备油改电、油改气 |
|  | 21 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 22 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 23 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 24 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 25 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 26 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 27 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 28 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 29 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 30 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 31 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 32 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 33 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点1个 |
|  | 34 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 35 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 36 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 37 | 南大土壤污染修复试点示范 |
|  | 38 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 39 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 40 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 41 | 推进产业结构调整 |
|  | 42 | 推进黄浦江沿岸化工行业调整 |
|  | 43 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 44 | “198”土地减量化114公顷 |
|  | 45 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 46 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 47 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 48 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 49 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 50 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 51 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积2万亩 |
|  | 52 | 推广有机肥1.8万吨 |
|  | 53 | 推广配方肥5万亩次，缓释肥0.75万亩次 |
|  | 54 | 改良设施菜田土壤1800亩 |
|  | 55 | 每年建立水稻绿色生产示范基地5个 |
|  | 56 | 推进绿色防控技术，巩固1000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 57 | 农药包装废弃物回收率达到100% |
|  | 58 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96% |
| 生态环 境保护 | 59 | 康家村绿地（40公顷） |
|  | 60 | 宝山南大二期（38公顷） |
|  | 61 | 林荫道建设 |
|  | 62 | 立体绿化建设 |
|  | 63 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 64 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 65 | 园区循环化改造工作 |
|  | 66 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 67 | 绿色生态城区创建 |
|  | 68 | 绿色学校创建 |
|  | 69 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 70 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 71 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 闵行区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 完成饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
|  | 4 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 5 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 6 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 7 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 8 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 9 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 10 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 11 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 12 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 13 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 14 | 加快充电桩建设 |
|  | 15 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 16 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 17 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 18 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 19 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 20 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 21 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 22 | 道路冲洗率达到82%以上 |
|  | 23 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 24 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 25 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 26 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 27 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 28 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 29 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 30 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点1个 |
|  | 31 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 32 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 33 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
| 固体废物污染防治 | 34 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 35 | 闵行区厨余、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目（规模400吨/日） |
|  | 36 | 闵行马桥建筑垃圾资源化利用工程（规模70万吨/年） |
|  | 37 | 闵北环卫基地（规模500吨/日） |
|  | 38 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 39 | 推进产业结构调整 |
|  | 40 | 推进黄浦江沿岸化工行业调整 |
|  | 41 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 42 | “198”土地减量化141公顷 |
|  | 43 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 44 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 45 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 46 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 47 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 48 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 49 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积4.0万亩 |
|  | 50 | 推广有机肥2.0万吨 |
|  | 51 | 推广配方肥2万亩次，缓释肥1.1万亩次 |
|  | 52 | 改良设施菜田土壤3000亩 |
|  | 53 | 每年建立水稻绿色生产示范基地5个 |
|  | 54 | 推进绿色防控技术，巩固5000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 55 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 56 | 农药包装废弃物回收率100% |
|  | 57 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96%以上 |
|  | 58 | 完成0.1万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 59 | 闵行区万源公园（10公顷） |
|  | 60 | 剑川路绿地（16公顷） |
|  | 61 | 马桥体育公园三期（8.8公顷） |
|  | 62 | 林荫道建设 |
|  | 63 | 立体绿化建设 |
|  | 64 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 65 | 绿道建设 |
|  | 66 | 野生动物重要栖息地和湿地生态修复项目 |
| 循环经济与绿色生活 | 67 | 园区循环化改造工作 |
|  | 68 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 69 | 绿色生态城区创建 |
|  | 70 | 绿色学校创建 |
|  | 71 | 绿色餐厅创建 |
| 能力 建设 | 72 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 73 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 浦东新区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
|  | 4 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 5 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 6 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 7 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 8 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 9 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 10 | 整车制造企业除罩光漆外全面推广使用低VOCs含量涂料 |
|  | 11 | 汽车零部件制造行业VOCs排放量相对于2017年削减30%以上 |
|  | 12 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 13 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 14 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 15 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 16 | 加快充电桩建设 |
|  | 17 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 18 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 19 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 20 | 开展集装箱码头装卸设备油改电、油改气工程 |
|  | 21 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 22 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 23 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 24 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 25 | 道路冲洗率外环内达到82%，外环外达到52% |
|  | 26 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 27 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 28 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 29 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 30 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 31 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 32 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 33 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点3个 |
|  | 34 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 35 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 36 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 37 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 38 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 39 | 浦东湿垃圾处置工程二期（700吨/日处理能力） |
|  | 40 | 浦东建筑垃圾资源化利用工程（70万吨/年处理能力） |
|  | 41 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 42 | 推进产业结构调整 |
|  | 43 | 推进黄浦江沿岸化工行业调整 |
|  | 44 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 45 | “198”土地减量化315公顷 |
|  | 46 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 47 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 48 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 49 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 50 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 51 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 52 | 畜禽养殖规模控制在26.6万头标准猪（出栏）以下 |
|  | 53 | 到2020年，规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 |
|  | 54 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积35万亩 |
|  | 55 | 推广有机肥10万吨 |
|  | 56 | 推广配方肥75万亩次，缓释肥3.3万亩次 |
|  | 57 | 改良设施菜田土壤7500亩 |
|  | 58 | 每年建立水稻绿色生产示范基地30个 |
|  | 59 | 推进绿色防控技术，巩固2万亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 60 | 完成3个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 61 | 农药包装废弃物回收率100% |
|  | 62 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96%以上 |
| 生态环境保护 | 63 | 张家浜楔形绿地（120公顷） |
|  | 64 | 东沟楔形绿地（130公顷） |
|  | 65 | 三林外环（70公顷） |
|  | 66 | 合庆郊野公园（20平方公里） |
|  | 67 | 老港郊野公园项目（30平方公里） |
|  | 68 | G10、G11生态间隔带（40公顷） |
|  | 69 | 上海国际旅游度假区北片区生态休憩和生态防护绿地（110公顷） |
|  | 70 | 张江南片区门户景观工程（8公顷） |
|  | 71 | 华夏路南侧（磁悬浮-申江路）绿地项目（25公顷） |
|  | 72 | 林荫道建设 |
|  | 73 | 立体绿化建设 |
|  | 74 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 75 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 76 | 园区循环化改造工作 |
|  | 77 | 上海临港国家再制造产业示范基地建设 |
|  | 78 | 国家循环经济教育示范基地建设 |
|  | 79 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 80 | 绿色生态城区创建 |
|  | 81 | 绿色学校创建 |
|  | 82 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 83 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 84 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 嘉定区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 嘉定安亭污水处理厂三期扩建工程 |
|  | 2 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 3 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 4 | 河道综合整治工程 |
|  | 5 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 6 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 7 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 8 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 9 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 10 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 11 | 整车制造企业除罩光漆外全面推广使用低VOCs含量涂料 |
|  | 12 | 汽车零部件制造行业VOCs排放量相对于2017年削减30%以上 |
|  | 13 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 14 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 15 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 16 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 17 | 加快充电桩建设 |
|  | 18 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 19 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 20 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 21 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 22 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 23 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 24 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 25 | 道路冲洗率达到52%以上 |
|  | 26 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 27 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 28 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 29 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 30 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 31 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 32 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 33 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点2个 |
|  | 34 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 35 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 36 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 37 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 38 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 39 | 嘉定建筑垃圾资源化利用工程（30万吨/年处理能力） |
|  | 40 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 41 | 推进产业结构调整 |
|  | 42 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 43 | “198”土地减量化342公顷 |
|  | 44 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 45 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 46 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 47 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 48 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 49 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 50 | 到2020年，规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 |
|  | 51 | 畜禽养殖规模控制在5.6万头标准猪（出栏）以下 |
|  | 52 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积15万亩 |
|  | 53 | 推广有机肥6万吨 |
|  | 54 | 推广配方肥30万亩次，缓释肥2.2万亩次 |
|  | 55 | 改良设施菜田土壤4800亩 |
|  | 56 | 每年建立水稻绿色生产示范基地10个 |
|  | 57 | 推进绿色防控技术，巩固3000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 58 | 完成3个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 59 | 农药包装废弃物回收率达到100% |
|  | 60 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96% |
|  | 61 | 完成1万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 62 | 嘉定大居绿地（20公顷） |
|  | 63 | 林荫道建设 |
|  | 64 | 立体绿化建设 |
|  | 65 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 66 | 绿道建设 |
|  | 67 | 野生动物重要栖息地和湿地生态修复项目 |
| 循环经济与绿色生活 | 68 | 园区循环化改造工作 |
|  | 69 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 70 | 绿色生态城区绿色创建 |
|  | 71 | 绿色学校绿色创建 |
|  | 72 | 绿色餐厅创建 |
|  | 73 | 推进新能源汽车动力电池梯级利用和回收处理体系建设 |
| 能力 建设 | 74 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 75 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 金山区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境 保护 | 1 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
|  | 4 | 整治断头河 |
| 大气环 境保护 | 5 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 6 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 7 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 8 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 9 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 10 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 11 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 12 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 13 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 14 | 加快充电桩建设 |
|  | 15 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 16 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 17 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 18 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 19 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 20 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 21 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 22 | 道路冲洗率达到52%以上 |
|  | 23 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 24 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 25 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（ 地下水） 污染防治 | 26 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 27 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 28 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 29 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 30 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点2个 |
|  | 31 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 32 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 33 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
| 固体废物污染防治 | 34 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 35 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 36 | 推进产业结构调整 |
|  | 37 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 38 | “198”土地减量化147公顷 |
|  | 39 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 40 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 41 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 42 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 43 | 推进金山工业区、金山二工区清洁生产全覆盖 |
|  | 44 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 45 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
|  | 46 | 华谊集团试四化学品VOCs治理优化项目 |
|  | 47 | 推进重点用能单位能源管理与节能技术改造 |
|  | 48 | 加大再生能源开发利用，推进分布式光伏发电 |
|  | 49 | 推进高耗能落后电机设备的淘汰 |
| 农业与 农村环 境保护 | 50 | 畜禽养殖规模控制在21.3万头标准猪（出栏）以下 |
|  | 51 | 到2020年，规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 |
|  | 52 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积45万亩 |
|  | 53 | 推广有机肥10.1万吨 |
|  | 54 | 推广配方肥75万亩次，缓释肥2.2万亩次 |
|  | 55 | 改良设施菜田土壤11500亩 |
|  | 56 | 每年建立水稻绿色生产示范基地30个 |
|  | 57 | 推进绿色防控技术，巩固9000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 58 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 59 | 农药包装废弃物回收率达到100% |
|  | 60 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96% |
|  | 61 | 完成3万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 62 | 金山新城B22地块（8.23公顷, 其中绿地面积约2.94公顷,水面积约5.29公顷） |
|  | 63 | 金山大道南侧E3地块（10.15公顷，其中绿地面积约7.18公顷,水面积约2.97公顷） |
|  | 64 | 林荫道建设 |
|  | 65 | 立体绿化建设 |
|  | 66 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 67 | 绿道建设 |
|  | 68 | 野生动物重要栖息地和湿地生态修复项目 |
| 循环经 济与绿 色生活 | 69 | 园区循环化改造工作，试点推进园区能源管控平台建设 |
|  | 70 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 71 | 绿色生态城区绿色创建 |
|  | 72 | 绿色学校绿色创建 |
|  | 73 | 绿色餐厅创建 |
| 能力建设 | 74 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 75 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 松江区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 完成饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 |
|  | 2 | 松江污水处理厂污泥脱水改造及加盖除臭改造工程 |
|  | 3 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 4 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 5 | 河道综合整治工程 |
|  | 6 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 7 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 8 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 9 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 10 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 11 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 12 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 13 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 14 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 15 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 16 | 加快充电桩建设 |
|  | 17 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 18 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 19 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 20 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 21 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 22 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 23 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 24 | 道路冲洗率达到52%以上 |
|  | 25 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 26 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 27 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 28 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 29 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 30 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 31 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 32 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点2个 |
|  | 33 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 34 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 35 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 36 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 37 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 38 | 松江天马再生能源利用二期工程（规模1500吨/日） |
|  | 39 | 松江湿垃圾资源化利用设施（500吨/日处理能力） |
|  | 40 | 松江建筑垃圾资源化利用工程（60万吨/年处理能力） |
|  | 41 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 42 | 推进产业结构调整 |
|  | 43 | 推进黄浦江沿岸化工行业调整 |
|  | 44 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 45 | “198”土地减量化315公顷 |
|  | 46 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 47 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 48 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 49 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 50 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 51 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 52 | 畜禽养殖规模控制在17.9万头标准猪（出栏）以下 |
|  | 53 | 到2020年，规划保留规模化畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95% |
|  | 54 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积40万亩 |
|  | 55 | 推广有机肥2.4万吨 |
|  | 56 | 推广配方肥40万亩次，缓释肥6.2万亩次 |
|  | 57 | 改良设施菜田土壤3600亩 |
|  | 58 | 每年建立水稻绿色生产示范基地23个 |
|  | 59 | 推进绿色防控技术，巩固7000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 60 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 61 | 农药包装废弃物回收率达到100% |
|  | 62 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96% |
|  | 63 | 完成0.7万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 64 | 林荫道建设 |
|  | 65 | 立体绿化建设 |
|  | 66 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 67 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 68 | 园区循环化改造工作 |
|  | 69 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 70 | 绿色生态城区绿色创建 |
|  | 71 | 绿色学校绿色创建 |
|  | 72 | 绿色餐厅创建 |
| 能力 建设 | 73 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 74 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 奉贤区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 2 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 3 | 河道综合整治工程 |
|  | 4 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 5 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 6 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 7 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 8 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 9 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 10 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 11 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 12 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 13 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 14 | 加快充电桩建设 |
|  | 15 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 16 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 17 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 18 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 19 | 所有新建建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑按照绿色建筑二星级及以上标准建设的比例不低于70% |
|  | 20 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 21 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 22 | 道路冲洗率达到52%以上 |
|  | 23 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 24 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 25 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（ 地下水 ）污染防治 | 26 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 27 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 28 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 29 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 30 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点2个 |
|  | 31 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 32 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 33 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 34 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 35 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 36 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 37 | 推进产业结构调整 |
|  | 38 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 39 | “198”土地减量化324公顷 |
|  | 40 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 41 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 42 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 43 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 44 | 推进星火工业区清洁生产全覆盖 |
|  | 45 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 46 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 47 | 畜禽养殖规模控制在22万头标准猪（出栏）以下 |
|  | 48 | 到2020年，规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 |
|  | 49 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积30万亩 |
|  | 50 | 推广有机肥8万吨 |
|  | 51 | 推广配方肥60万亩次，缓释肥3.3万亩次 |
|  | 52 | 改良设施菜田土壤6000亩 |
|  | 53 | 每年建立水稻绿色生产示范基地20个 |
|  | 54 | 推进绿色防控技术，巩固11000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 55 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 56 | 农药包装废弃物回收率达到100% |
|  | 57 | 主要农作物秸秆综合利用率达到90% |
|  | 58 | 完成1.2万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 59 | 金汇达令港公园（10公顷） |
|  | 60 | 上海之鱼绿地（20公顷） |
|  | 61 | 林荫道建设 |
|  | 62 | 立体绿化建设 |
|  | 63 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 64 | 绿道建设 |
| 循环经济与绿色生活 | 65 | 园区循环化改造工作 |
|  | 66 | 国家循环经济教育示范基地建设 |
|  | 67 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 68 | 绿色生态城区创建 |
|  | 69 | 绿色学校创建 |
|  | 70 | 绿色餐厅创建 |
| 能力 建设 | 71 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 72 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 青浦区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 完成饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 |
|  | 2 | 青浦区朱家角污水厂三期扩建工程 |
|  | 3 | 青浦区练塘污水厂三期扩建工程 |
|  | 4 | 青浦区污泥集约化处理处置工程 |
|  | 5 | 市政管道雨污混接改造 |
|  | 6 | 编制区级海绵城市建设规划，完成海绵城市试点区域建设任务 |
|  | 7 | 河道综合整治工程 |
|  | 8 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 9 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 10 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 11 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 12 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 13 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 14 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 15 | 全面完成陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 16 | 推进公交专用道建设，不断提高公共交通出行比重 |
|  | 17 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 18 | 加快充电桩建设 |
|  | 19 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 20 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 21 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油 |
|  | 22 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 23 | 所有新建民用建筑全部执行绿色建筑标准；重点区域内(淀山湖新城及西虹桥区域)应编制区域绿色建筑规划，对各自区域内新供应的地块进行整体绿建规划，新建民用建筑中，二星级和以上星级绿色建筑所占比例不低于50%，三星级绿色建筑所占比例不低于35%。全区地标性建筑应当按照绿色建筑三星级标准进行设计、施工。 |
|  | 24 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 25 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 26 | 道路冲洗率达到52%以上 |
|  | 27 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 28 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 29 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 30 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 31 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 32 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 33 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 34 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点2个 |
|  | 35 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 36 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 37 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 38 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 39 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 40 | 青浦西虹桥生活垃圾转运站（规模300吨/日） |
|  | 41 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 42 | 推进产业结构调整 |
|  | 43 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 44 | “198”土地减量化228公顷 |
|  | 45 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 46 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 47 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 48 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 49 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 50 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 51 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积25万亩 |
|  | 52 | 推广有机肥5.0万吨 |
|  | 53 | 推广配方肥60万亩次，缓释肥2.25万亩次 |
|  | 54 | 改良设施菜田土壤8000亩 |
|  | 55 | 每年建立水稻绿色生产示范基地25个 |
|  | 56 | 推进绿色防控技术，巩固9000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 57 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 58 | 农药包装废弃物回收率100%以上 |
|  | 59 | 主要农作物秸秆综合利用率达到96% |
|  | 60 | 完成2万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 61 | 青浦环城水系绿地二期（20公顷） |
|  | 62 | 蟠龙古镇周边公共绿地（10公顷） |
|  | 63 | 林荫道建设 |
|  | 64 | 立体绿化建设 |
|  | 65 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 66 | 绿道建设 |
|  | 67 | 湿地生态修复项目 |
| 循环经济与绿色生活 | 68 | 园区循环化改造工作 |
|  | 69 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 70 | 绿色生态城区创建 |
|  | 71 | 绿色学校创建 |
|  | 72 | 绿色餐厅创建 |
| 能力 建设 | 73 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 74 | 加强固定源在线监测能力建设 |

# 崇明区政府2018-2020年环保三年行动计划工作任务清单

| 专项 | 序号 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 水环境保护 | 1 | 完成饮用水水源二级保护区内企业关闭清拆 |
|  | 2 | 河道综合整治工程 |
|  | 3 | 整治断头河 |
| 大气环境保护 | 4 | 优化能源结构，进一步削减用煤总量 |
|  | 5 | 完成中小燃油燃气锅炉提标改造 |
|  | 6 | 完善挥发性有机物排放清单，并开展动态更新 |
|  | 7 | 推进石化化工、汽车及零部件制造、家具制造、木制品加工、包装印刷、涂料和油墨生产、船舶制造等行业VOCs治理 |
|  | 8 | 禁止生产高VOCs含量有机溶剂型涂料、油墨和胶粘剂的新、改、扩建项目 |
|  | 9 | 包装印刷、工程机械制造、钢结构制造、船舶制造、家具制造和木制品加工行业全面推广低VOCs含量涂料和胶粘剂 |
|  | 10 | 全面完成石化行业、陆地和液散码头储罐及装卸过程密闭收集处理或回收 |
|  | 11 | 推进新能源公交场站建设 |
|  | 12 | 加大新能源汽车（标准车）、新能源货车、新能源公交车推广力度 |
|  | 13 | 加快充电桩建设 |
|  | 14 | 强化在用车尾气治理及排污监管，加强非道路机械执法检查 |
|  | 15 | 游船码头、内河码头实现岸电全覆盖 |
|  | 16 | 内河船舶和江海直达船应使用符合国家和本市标准要求的柴油（渔船、体育用品船、军事船除外） |
|  | 17 | 大力推进装配式建筑项目建设，符合条件的新建建筑原则上采用装配式建筑 |
|  | 18 | 所有新建民用建筑全部执行绿色建筑标准；低碳发展实践区、重点功能区域内新建公共建筑原则上按照绿色建筑三星级标准建设 |
|  | 19 | 推进建筑工地安装扬尘污染在线监控系统；逐步推进工地降尘喷雾的使用 |
|  | 20 | 工地文明施工达标率到达98%以上，全市拆房工地洒水或喷淋措施执行率达到100% |
|  | 21 | 道路冲洗率达到52%以上 |
|  | 22 | 加大对运输车辆跑冒滴漏现象的联合查处力度，严禁车辆偷倒渣土、垃圾行为 |
|  | 23 | 推广低VOCs含量产品在汽修行业的应用 |
|  | 24 | 全面推行餐饮油烟在线监控和第三方治理，推广集中式餐饮企业集约化管理 |
| 土壤（地下水）污染防治 | 25 | 农用地土壤污染状况详查 |
|  | 26 | 重点行业企业用地土壤污染状况调查 |
|  | 27 | 有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的企业 |
|  | 28 | “198”减量化地块土壤环境调查评估 |
|  | 29 | 开展复垦农用地土壤治理修复工程试点3个 |
|  | 30 | 落实优先保护类耕地集中区域的土壤环境保护方案 |
|  | 31 | 实施受轻度和中度污染耕地安全利用方案 |
|  | 32 | 落实重度污染耕地风险管控方案 |
|  | 33 | 非正规垃圾填埋场（堆放点）排查和整治 |
| 固体废物污染防治 | 34 | 生活垃圾源头分类减量基本实现全覆盖 |
|  | 35 | 推进工业园区危险废物的收集中转平台工作 |
| 工业污染防治和绿色转型 | 36 | 推进产业结构调整 |
|  | 37 | 推进涉重金属企业调整 |
|  | 38 | “198”土地减量化174公顷 |
|  | 39 | 推进建设绿色（生态）示范园区 |
|  | 40 | 推进建设绿色（生态）示范工厂 |
|  | 41 | 引导开发绿色（生态）产品 |
|  | 42 | 推进清洁生产审核与改造 |
|  | 43 | 组织推进第三方治理示范项目 |
|  | 44 | “104”产业区块已开发地块实现污水全收集、全处理，建立完善雨污水管网维护和破损排查制度 |
| 农业与农村环境保护 | 45 | 畜禽养殖规模控制在34.8万头标准猪（出栏）以下 |
|  | 46 | 到2020年，规划保留畜禽养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽养殖废弃物资源化利用达到95%以上 |
|  | 47 | 种植绿肥和冬季深耕晒垡面积80万亩 |
|  | 48 | 推广有机肥12万吨 |
|  | 49 | 推广配方肥72万亩次，缓释肥2.2万亩次 |
|  | 50 | 改良设施菜田土壤10000亩 |
|  | 51 | 每年建立水稻绿色生产示范基地40个 |
|  | 52 | 推进绿色防控技术，巩固26000亩已建成的绿色防控示范区，减少农药使用量 |
|  | 53 | 完成2个蔬菜基地农业废弃物资源利用设备配套 |
|  | 54 | 农药包装废弃物回收率达到100% |
|  | 55 | 主要农作物秸秆综合利用率达到92% |
|  | 56 | 完成7万户村庄改造任务 |
| 生态环 境保护 | 57 | 林荫道建设 |
|  | 58 | 立体绿化建设 |
|  | 59 | 生态廊道和公益林建设 |
|  | 60 | 绿道建设 |
|  | 61 | 崇明港西郊野公园建设 |
|  | 62 | 崇明海上森林花岛一期 |
|  | 63 | 东平森林公园扩建（330公顷） |
|  | 64 | 野生动物重要栖息地和湿地生态修复项目 |
| 循环经济与绿色生活 | 65 | 园区循环化改造工作 |
|  | 66 | 再生资源回收“两网协同”服务点建设 |
|  | 67 | 年产10万吨生物质秸秆颗粒燃料技术改造项目 |
|  | 68 | 绿色生态城区创建 |
|  | 69 | 绿色学校创建 |
|  | 70 | 绿色餐厅创建 |
| 能力 建设 | 71 | 推进重点工业企业污染源特征因子在线监测试点 |
|  | 72 | 加强固定源在线监测能力建设 |
|  | 73 | 崇明世界级生态岛生态环境监测评估预警体系完善工程 |

信息公开属性：不予公开。

抄送：各区推进办、各区环保局。

上海市环境保护局办公室                 2018年4月18日印发