奉贤区城市博物馆（暂定名）新建工程项目

竣工决算审计整改情况

根据《奉贤区城市博物馆(暂定名)新建工程项目竣工决算审计报告》（沪奉审投报〔2023〕11号）的意见和要求，我单位针对审计报告中所披露的事项，对相关问题及时进行整改，情况如下：

一、多计项目建设成本

经审计指出多计建安工程结算价款573.31万元后，我单位已据实调整。

二、部分合同签订日期不规范

经审计指出后，我单位将进一步加强合同签订管理。

三、管道支架和抗震支架清单描述不清

经审计指出后，我单位后续将加强招标管理工作，规范项目特征描述。

四、项目费用审批流程不完整

经审计指出部分“项目费用审批流程不完整”问题后，我单位在审计过程中已补齐审批流程，整改落实完毕。

五、交付使用资产明细表编制不完整

经审计指出后，我单位已按要求填报完善交付使用资产明细表，整改完成。

六、竣工财务决算报告将部分待摊投资计入建筑安装工程费

经审计指出后，我单位已调整竣工财务决算报表，将涉及的费用从建安费用调整入待摊投资，整改完成。

上海市奉贤区文化和旅游局

2025年11月25日